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Forslag til Handlingsplan for HMS-tiltak ved Det Medisinske Fakultet 2004-2005


Handlingsplan for:
Det medisinske fakultet 2004-2005 med påførte gjennomførte tiltak 12.07.05; Thale Henden

Fakultetetsdirektør………………………………………………  Hovedverneombud ……………………………………………………………

Dato:     

Sider totalt
…………………..


	
	Uønsket situasjon/hendelse
	                           Tiltak


	Ansvar
	Tidsfrist

dato
	UTFØRT

dato

	
	Medfak
	
	
	
	

	
	Tørr luft
	Problem for hele fakultetet

Støvtørring / fjerne papir/ senke temp

Meldes inn til Teknisk avd
	Bruker

Medfak/

Teknisk avdeling
	Umiddelbart

Høst 2004
	Kontinuerlig

	
	Fleksitid
	Vurdere prøveordning for adm/kontoransatte
	Medfak
	Fra 2005
	Startet opp juni 2005

	
	Manglende medarbeidersamtaler
	Vurdere tiltak der dette er et ønske
	Medfak

Instituttene

Avdeling
	2004/2005 Brev sendes PØ utg 08.05
	

	
	Skademeldingsskjema er uklart


	Rettes opp
	Personal økonomiavd

HMS-sentralt
	Høst 2004

Revidert

Bedre informasjon ut høst 2005
	

	
	Avdelingsledernes ansvar 

Avdelingsleders HMS ansvar
	Vurdere tiltak

FS-90/2004
	Medfak

Instituttene
	2004/2005

Oppstart

høst 2005
	2004

	
	Trivsel og glede
	Seminar
	Medfak
	2004/2005

Ønsker forslag til tema
	?

	
	Avtrekk/ tilstrekkelig luft strøm
	Vurdere innkjøp av måleinstrument
	Medfak
	2004
	H 2004

	
	Flytende nitrogen
	Innkjøp av vesir

Renhold av dresser
	Medfak
	2004
	H2004

V2004

	
	Fotokjemikalie avfall


	Vurdere nytt pumpesystem
	Medfak
	2005?
	

	
	Røyking ved inngangspartiene
	Vurdere røykfrie inngangspartier
	Medfak 
	2004/2005

Skilting vil komme  høst 2005
	

	
	Beredskapstiltak:

Evakueringsdør plan 8 vest 

Mangler telefon i b.s.rom

Mangler bærestol

Mangler beredskapsvester

Rot i tilfluktsrom

Sikkerhet på lab


	Døråpner monteres

Innkjøp telefon

Innkjøp bærestoler (vurderes kontinuerlig)

Innkjøp beredskapsvester

Rutine for tømming/lagring

Utarbeidelse av romkort

Utforming av nye varselskilt
	Teknisk avd

Medfak
	2004 (2stk)

2004

2004

2004/2005

2204/2005


	2004

2004 (2stk)

2005

2004 

prøveprosjekt 2005-2006

	
	Felles avd
	
	
	
	

	
	EM avdeling

Større vask i avtrekkskap
	Meldes inn til Teknisk avdeling
	Medfak

Teknisk avdeling
	Høst 2004
	Utført 05

	
	Anatomisk avdeling

Fjerning av terskel
	Meldt til Teknisk avdeling

Utbedring bestemt

Følges opp
	Medfak

Teknisk avdeling


	Vår 2004
	Utført v04

	
	Mekanisk avdeling

Ombygging av universal vaskebenk
	Meldes til Teknisk avdeling

Diverse lokale tiltak
	Medfak

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling
	Høst 2004

Vår 2004
	Utført v04

	
	Elektronikkavdeling

Smittefare ved arbeid i isolab

Tunge løft

Hørselvern
	Innkjøp av verktøykasse med utstyr.

Innkjøp løfteutstyr sluttføres

Innkjøp av hørselvern

Diverse lokale tiltak
	Elektronikk/Medfak

Elektronikk/Medfak

Elektronikk/Medfak

Elektronikk
	Høst 2004

Høst 2004

Høst 2004

Vår 2004
	Utført h04?

Utført v04

	
	Dyreavdeling

Forebygging allergi
	Innkjøp av utstyr ved behov

Informasjon/opplæring av nyansatte
	Medafk/Dyreavdeling

Dyreavdeling
	Høst 2005
	Kontinuerlig

	
	IT-avdeling

Temp/luft problem


	Følge opp  med besøk av SBH

 HMS-gjennomgang gjennomføres i 2004
	Medfak/Itavdeling

Medfak/ITavdeling
	Vår 2004

Høst 2004
	H2004

V2004

	
	Sentrallager, Medie og vaskeri
	HMS-gjennomgang gjennomføres i 2004
	Medfak/Avdelinger
	Høst 2005
	

	
	IFA
	
	
	
	

	
	Manglende PC på lab
	Innkjøp PC og skriver til

Studentlab hvis behov
	Medfak
	Høst 2004

Ikke behov?
	

	
	Avd legemiddelkjemi

Ny risikofylt metode


	Vurdere behov for risikovurdering
	ALK/Medfak
	Høst 2005?
	

	
	Avd samfunnsfarmasi

Ikke kjennskap til skademeldingsskjema og

databrille 

Ikke kjennskap til hva SBH eller PEK kan bidra med
	Synliggjøring

Synliggjøring
	ASF/Medfak

ASF/Medfak/SBH
	Informasjonsmøte høst 2005


	

	
	Avd  farmakologi

Genmodifiserte organismer

Arbeid med Cytostatica
	Innmelding og godkjenning

Vurdere behov for risikovurdering 
	AF/Medfak

AF/Medfak
	Vår 2004

2005
	H2004

	
	Avd legemiddelteknologi og biofarmasi

Arbeid med Cytostatica


	Vurdere behov for risikovurdering

Vurdere innkjøp PC 
	ALTB/m

Medfak
	Skal risikovureres høst 2005


	

	
	IKM
	
	
	
	

	
	Avdelinger plan 6
	Innkjøp mobilt avtrekk
	Medfak
	2005

Ikke Behov?
	

	
	ABUP
	Eget møterom/ pauserom
	Teknisk avdeling
	Meldes inn høst 2005
	

	
	Avdelinger der det ikke er gjennomførte HMS-runder 
	Gjennomføre HMS-gjennomgang

Synliggjøre viktighet av et systematisk HMS-arbeid
	IKM/

Medfak
	Høst 2005

Høyeste prioritert

SBH med
	

	
	IMB
	
	
	
	

	
	Plan 9-8
	Etablere kontaktpersoner

og rutiner på felleslabber

Ikke tilfredstillende standard på bygninger (trangt). Vurdere mulige tiltak
	Brukere,HVO,HMS-koordinator

Medfak/Teknisk avdeling
	Høst 2005

Inn til Teknisk h 2005
	

	
	Avdeling for biokjem

Molbiologisk forskningsgr
	Tørr luft

Møbler til PhD stud/master

Kulderas på lab
	Medfak

Institutt,Avdeling
	2004/2005
	Vår 2005?

	
	Avdeling for morfologi  


	Tørr luft

Nytt avtrekk er under vurdering

Støy fra kjøleromsvifte
	Teknisk avdeling

Teknisk avdeling
	2004

2004
	Utført vår 2005

Utført h03

	
	Biokjemi/Medbiokjemi


	Vurdere behov for risikovurdering

Justere høyde Lafbenk

Innkjøp Mobiltavtrekk vurderes

Syrevask

Diverse lokale tiltak
	Medfak

Teknisk avd

Medfak, Institutt, 

MedBiokj/Biokjemi
	Høst 2005

Høst 2004
	Utført h03

Utført 2004

Utført v 2005

	
	AAB
	Kontroll av avtrekkskap

Vurdere behov for  risikovurdering

Diverse lokale tiltak
	Nordklima

AAB
	Vår 2004 

Høst 2004

Høst 2004
	V2005

	
	AMV

Virologi
	Innkjøp sikkerhetsbenk

Flytting av ultrasentrifuge

Omorg av Isolab

Diverse lokale tiltak
	AMV/Felles/Medfak

AMV

AMV/HMS-koordina

AMV
	Høst 2004

Høst 2004
	H2004

	
	AMV

Mikrobiolog


	Kontroll avtrekk

Sikkerhetsbenker

Diverse lokale tiltak
	Teknisk avdeling

Medfak

AMV


	Utført for Utført
	Vår 2005

Vår 2004



	
	Expat
	Fluktvei fra lab

Trekk fra ventillasjonsanlegg

Evakueringsstol

Diverse lokale tiltak
	Teknisk avdeling

Teknisk avdeling

Medfak

Expat
	Høst 2004

Høst 2004
	H2004

V2004

	
	Molekylær biotek
	Bedre ventilasjon på 2D lab

Vurdere innkjøp av mobilt avtrekk

Rette opp beredskapsplanen

Diverse lokale tiltak
	Molbiotek/Medfak

HMS-koordinator

Moltek
	Høst 2004
	Utført 2004

Utført 2005

	
	Avd farmakologi
	Arbeidsplass besøk

Inneklima ved kontor

Websidene må bedres

Diverse lokale tiltak
	SBH

Teknisk avdeling

PØ

Farmakologi
	Høst 2004
	?

Kontinuerlig

Utført

	
	Medfys
	Dårlig ventilasjon

Stål vask på rom L7.213

Avtrekk på L7-220 må bedres

Diverse lokale tiltak
	Teknisk avdeling

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling

Medfys
	Høst 2004
	?

V2005

	
	ISM
	
	
	
	

	
	For lav temp
	Innkjøp varme ovner
	ISM
	Høst 2004
	?

	
	Ødelagte vinduer
	Reparering
	Teknisk avdeling
	Høst 2004
	?

	
	Bruk av nitrogenfryser

Manglende vesir
	Lage arbeidsrutine

Innkjøp av vesir
	ISM /Medfak HMS-koordinator
	Vår 2004
	V 2004

	
	Arbeid i fryserom


	Lage arbeidsrutine
	ISM/ Medfak HMS-koordinator
	Vår 2004
	?

	
	Delegering av lab oppgaver

Diverse lokale tiltak
	Gjøres skriftlig
	ISM

ISM
	Vår 2004
	?
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