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Prosjekt: Forslag til representativ basisovervåking i Norge, samt kostnadsvurderinger
Bakgrunn:
Norge har fått utsatt frist på vanndirektivet i 5 år. Pilotområder i hver vannregion (ca 20%) skal likevel følge framdriften til EU. Resterende 80% skal følge framdriften  med 5 års utsettelse. Dette betyr i praksis at basisovervåkingen i Norge må være igangsatt/ utbygd ved årsskiftet 2006/2007. Dette fordi basisovervåkingen i Norge er representativ overvåking, i motsetning til flere land på kontinentet som har basisovervåking i ”alle” vannforekomster. 

Basisovervåkingen omfatter både fastsetting av referanseverdier; overvåking av hvordan omfattende menneskelig virksomhet virker inn på økologisk status, samt overvåking av store nedbørsfelt og innsjøer og grensevassdrag. Dette prosjektet omhandler representativ basisovervåking, dvs. den overvåkingen som skal avdekke hvordan omfattende menneskelig påvirkning innvirker på økologisk status. Prosjektet skal legge til grunn at referanseovervåking vil være på plass, og trenger ikke å gå inn i denne problemstillingen. 

Overvåkingsgruppa tolker det også dit hen at basisovervåkingen samlet sett skal dekke opp de biologiske kvalitetselementene det er krav om. Alle kvalitetselementer trenger følgelig ikke å inngå på samtlige lokaliteter, men basisovervåkingen skal samlet sett dekke alle kvalitetselementene. I praksis innebærer dette at referanseovervåkingen dekker opp alle kvalitetselementene på en god måte. Biologiske kvalitetselementer som blir fulgt gjennom representativ basisovervåking er et supplement.  De(t) biologiske kvalitetselementene som er relevant for den menneskelige påvirkningen velges i hvert tilfelle. 

Prosjektet skal skissere og prioritere hva som bør settes i gang av representativ basisovervåking. I dette prosjektet inngår ikke regional representativ overvåking, som Vannregionmyndigheten har ansvar for. Eksempler på slik regional representativ overvåking, kan være lokal eutrofi, og miljøgifter fra lokale utslipp. Prosjektet skal gi et kostnadsoverslag i 3 nivåer og konsekvenser ift kravene i direktivet, og hvilke konsekvenser tildelingene får for om man kan sette inn tiltak eller ikke (utsagnskraft). De tre nivåene er: 0 i tilleggsbevilgning, 6 i tilleggsbevilgning, og faglig minimum i tilleggsbevilgning. Prosjektet skal også framskaffe tall på hvor mye som bevilges til vanndirektiv relevant representativ basisovervåking i dag. Tall kan i stor grad fra fåes Overvåkingsgruppas medlemmer. 

Vi ber om at prosjektet vurderer følgende påvirkningsfaktorer for representativ basisovervåking. Utfyllende informasjon om påvirkningsfaktorer finnes i (Størset et al.. ) Prosjektet skal gi en grov vurdering av betydningen , og tidsutviklingen for påvirkningsfaktoren som grunnlag for å prioritere mellom ulike overvåkingsbehov (gitt 3 ulike kostnadsbehov). Det er et prinsipp at så langt mulig legges flere typer representativ basisovervåking til samme lokalitet. Prosjektet skal synliggjøre sammenhengen mellom foreslått ny overvåking, og nasjonale/ internasjonale behov som framkommer i andre sammenhenger. 

Vi ønsker å få vurdert følgende faktorer som ”omfattende menneskelig aktivitet"

-
eutrofi og organisk påvirkning

· sur nedbør (kun ferskvann)

· prioriterte stoffer, inklusive pesticider (SFT vurderer hvilke)

· SMVF- vannkraftutbygging (kun ferskvann). I skrivende stund er det uklart om det blir eget prosjekt på dette.

· olje(marint)?

· fremmede arter (særlig marint???) .

Oversikt over statlig overvåking finnes i ….. I tillegg bør lange tidsserier vurderes. For oversikt over limniske serier, se http://tidsserier.dirnat.no/
Prosjektet skal 

1. Vurdere om det er nødvendig med supplement til pågående overvåking for å tilfredsstille kravene i direktivet

a. vurdere om infrastruktur til annen pågående overvåking kan benyttes til prøveinnsamling (eks kommunal overvåking, algetoksinovervåking, drikkevannsovervåking)

b. vurdere om noen lange tidsserier i påvirkede lokaliteter kan innarbeides i systemet

2. Synliggjør sammenhengen mellom nasjonale behov og vanndirektivet (eks. biomangfold, og eutrofi)

Prosjektet vil på et senere tidspunkt bli fulgt opp med lokalitets, frekvens og 

dose-respons. 

Oversikt over statlige kostnader over (gjør ov. gruppa)

1. Kan vannverk bidra med prøveinnsamling? (eks planteplankton) mot en ekstra bevilgning, eller kan evt. kommunal prøvetaking suppleres


2. Angi kostnader ved dagens statlige overvåking og behov ift vanndirektivet. Behovene ift vanndirektivet følger tabell 1

3. konklusjoner om hva som bør følges opp. nye utredninger. 

* både representativ og tiltaksorientert representativ inngår her. Det er litt uklart hvordan SMVF skal inngå her, og om staten eller kraftindustrien skal betale dette. 

1. Kostnadsberegninger. Det skal gjøres en vurdering av hva tilleggsbevilgninger fra staten i 3 ulike nivåer får for konsekvensen av implementeringen av rammedirektivet. Vurderingen skal gjøres i forhold om kravene i direktivet er oppfylt (se gruppa’s rapport om basisovervåking og registreringer av effekter av omfattende menneskelig aktivitet), og den praktiske konsekvensen ift. å få satt i gang tiltak. De tre kostnadsnivåene er: 0 i tilleggsbevilgning, ca. 6 mill i tilleggsbevilgning, samt et såkalt faglig minimum. Samtidig skal det framskaffes oversikt over pågående kostnader (de som er farget grønt i excel-arket over i punkt 2). Tall om kostnader pågående overvåking, får prosjektet ved å henvende seg til Overvåkingsgruppa. 

representativ basisovervåking benytter sammenfallende stasjoner med referanseovervåkingen så langt (svært god og god økologisk status) som referanse

Hva med kostnader prioriterte stoffer?












moderat, dårlig eller svært dårlig økologisk status





svært god og god økologisk status





Referanse 


overvåking 





Sur nedbør, 


miljøgifter, 


eutrofi











	Besøksadresse:

Tungasletta 2

Postadresse:

N-7485 Trondheim
	Telefon:

73 58 05 00

Telefaks:

73 58 05 01
	Videokonferanse:

73 90 51 40
	Internett:

www.dirnat.no
E-post:

Postmottak@dirnat.no


PAGE  


Side 2 av 3

