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Overvåking, jfr EUs vanndirektiv

Jon Barikmo, Signe Nybø, Morten Nicholls, Lars-Evan Petterson, Jan Cramer, Leif Inge Paulsen, Ola Glesne (per telefon),  Hanne Therese Skiri,

Hanne Therese Skiri/ Signe Nybø

DN, Trondheim

16. januar 2006

Fjortende møte i ”Overvåkingsgruppa for EUs vanndirektiv”

Orientering om budsjettinnspill 2007.

I budsjettinnspillet til store nye satsinger for 2007 er det spilt inn et behov om 22 millioner til overvåking med en opptrapping til 68 millioner per år fram til 2010 (se ekstranettet). 

Budsjettsituasjonen 2006.

For 2006 er det gitt 900 000 til overvåking. Det kan komme ekstra midler utover våren.

Orientering om innhold i nederlandsk og tysk veileder v/Hanne.

Det ble gjort en gjennomgang av den nederlandske veilederen med hovedvekt på den grove oppbygningen av kapitler, samt kort om den tyske veilederen (disse er lagt ut på ekstranettet)  

Som en oppfølging orienterte Ola kort om standardiseringsarbeidet i EU: 

· Det gås gjennom hva som finnes av standarder i EU, hvilke standarder CEN og ISO arbeider med nå og hva som finnes av nasjonale standarder som er relevante for vanndirektivet.

· Standard Norge har hatt møte med SFT for å finne hvilke aktuelle standarder som finnes i Norge. 

Diskusjon disposisjon norsk veileder v/Signe.

Det fremlagte forslaget på disposisjon ble lagt fram og diskutert. Dette forslaget la hovedvekt på å organisere veilederen etter hvem som har ansvar for hva, dvs ett kapittel om statlige oppgaver, ett om vannregionmyndighetenes oppgaver og ett om kommunale/vannområdets oppgaver.  Det ble noe diskusjon omkring det siste kapitlet og om man eventuelt bare skal dele det inn i statlige og vannregionale ansvarsområder. Det kom et nytt forslag på disposisjon hvor man deler inn i en del som skal omhandle generell informasjon om vanndirektivet og inndelingen i ansvarsområde (en kortere versjon av det framlagte forslaget fra Signe) og en metodespesifikk del som omhandler målefrekvens, valg av lokaliteter, valg av kvalitetselementer med mer. 

Tidsplan veileder: 

· Våren 2006: Videre diskusjon om innhold og disposisjon av veileder, samt utsetting av prosjekter som støtter opp om veilederen.

· Høsten 2006: Starte arbeidet med å skrive veilederen.

Fordeling av midler i 2006

Tabellen nedenfor angir frister og tildelte midler. Den som er markert med utheva skrift er ansvarlig for å drive prosjektet fram og inngå prosjektavtaler. Alle prosjekter bør være i gang før neste møte (dvs. 10. mai) og det skal orienteres om prosjektene der. Alle prosjekter bør være ferdig ca. 20. august. Dette for at vi i overvåkingsgruppa skal kunne diskutere disse før vi setter ut oppdrag med å utforme en førstegenerasjons veileder. 

	Nr
	Prosjekt
	Tildelte midler i 2006
	Oppfølging
	Frist

	1
	Ferdig kart referansestasjoner overflatevann. Gjennomgå karakterisering på nytt for områder der dette ikke forelå ved jul 2005. Vurdering av svenske og finske stasjoner. Innlegging i nordisk databaser. Ferdigstillelse av kart/ dvs som skal inn i veileder. Må vise farge for prioriteringsrekkefølge. 
	100’
	·  Signe
	snarest. 

	2
	Utvikle kart for ”representativ overvåking, evt. Gå videre på oppstarta prosjekt. Må tenkes igjennom. Utvikle et ”kjernesett” av overvåkingslokaliteter.


	200’
	· Signe og Ola lager utkast til prosjektbeskrivelse, forslaget sendes til kommentar i gruppa
	16. mars, tilbakemelding innen 1. april



	3
	Forslag kart representativ ov. Grunnvann


	< 100’
	· Jan og Morten lager utkast til innhold som sirkuleres til gruppa


	16. mars, tilbakemelding innen 1. april

 

	4
	SMVF – hvordan overvåke? hvilke referansedata skal benyttes? Kan integreres i SMVF prosjekt? Resultatet bør kunne integreres i veileder.
	0
	· Signe kontakter Sandøy 
Lars-Evan kontakter Taugbøl

· Ferdig prosjekt
	snarest

?

	5
	Hvilke parametere skal pålegges overvåket ift. tiltaksorientert overvåking. Gjennomgang av aktuelle påvirkningsfaktorer og vurdere hvilke biologisk parameter som egner seg best. Resultatet av prosjektet har også betydning for hvilke parametere som skal vektlegges mest under referanseovervåking overlatevann. Riktig prøvetaking. 
	Internt arbeid i gruppa først. 0 

Kan bli behov for utrednings-midler høsten 06
	· Signe lager utkast til oppsett, sendes på høring i gruppa. 

· Deretter fyller forvaltningetatene inn i skjemaet. 

· Utkast legges fram på neste møte
	16. feb. , tilbakemelding innen 1. april

2. mai

10. mai


	6
	Gjennomgang standarder og veiledere. Hva er relevant for norske forhold? Hva kan allerede innarbeides i veileder? Standard Norge, god oversikt, men krever vurdering. Også EU-kommisjon, Ecostatus rådgiver på standardiseringsbehovene i mars. Møte med standard Norge for å finne fram liste. Ov. gruppe må vurdere dette.

Lista fra Standard Norge må benyttes til å vurdere hvor vi må ha fram kunnskap om hva som finnes av norske retningslinjer og lignende. Gjelder trolig mye biologiske parametere


	Internt arbeid

50’
	· Ola G. kontakter Standard Norge for å få fram eksisterende lister i EU og Norge. 

· Signe i samarbeid med Ola utformer forslag til prosjekt til neste møte
	lister fra standard Norge innen 1. april

2. mai

	7
	Utvikle policy for overvåking av beskytta habitat- og artsvernområder, tiltaksorientert overvåking
	DN
	
	1.sept

	8
	EU veileder om overvåking av prioriterte stoffer. Gi norske ekspertinnspill til veilederen. Det er bevilget kr 50.000. Totalt behov inkl dette er ca 100.000 - 150.000. Guidance of chemical monitoring
	100’
	Ola G. ansvar, 

avklarer om norsk tekst for norsk veileder 
	sommeren 06

	9
	Utvikle veileder (dynamisk internettbasert sådan) som kan benyttes av pilotområdene i 2007
	Rest; <= 350’
	
	settes i gang høsten 06

	10
	Forslag til felles referansestasjoner og typologi i Sverige, Finland og Norge, knyttes til nordisk prosjekt. Utforme kart som skal inn i norsk veileder 
	50’
	Jan C
	umiddelbart

	
	SUM
	900’
	
	


Arbeidsplan 2006, inkl. møtedatoer.

Neste møte er 10. mai på SFT

· Oppfølging av prosjekter

· Diskusjon om representativ overvåking bare skal sorteres til basisovervåking, ikke tiltaksorientert overvåking, og om forskjell mellom referanse- og representativ overvåking.

· Diskusjon omkring innhold og disposisjon av veileder

· Skal gruppa gi noen signaler om valg av pilotområder? og hva vi ønsker tilbakemelding fra pilotområdene på til 1. generasjons veileder. 

· Informasjon

Orienteringssaker

1.
Grunnvann; Det nordiske INFORM prosjektet v/Jan

Nordisk interkalibrering, skal ha første workshop 20.-21. april i Helsinki. Her vil mulige felles nordiske referansestasjoner bli identifisert. Felles nordisk prøvetaking i september. Siste workshop blir i 2007.  

2.
Grunnvann; Informasjon om svenske forhold v/Jan.

Svenskene jobber med veiledere for regionale myndigheter, og har sendt forskrift på høring. SGU har ansvaret for grunnvannsovervåking, mens Naturvårdsverket har for overflatevann. For representativ trendovervåking av grunnvann baserer svenskene seg på årlige analyser av 60 stasjoner. I tillegg måles 468 stasjoner en gang per 6 år. I tillegg måles referanseforholdene i ca 300 stasjoner

3.
Grunnvann; Utvikling av europeisk veileder v/Jan.

Utkast til europeisk veileder for overvåking av grunnvann er lagt på ekstranettet under rapporter. Kommentarer kan sendes til Jan

4.
Ferdigstillelse av nordisk prosjekt på referansestasjoner ferskvann v/Signe. Se prosjekt 1.

5.
Europeisk veileder på prioriterte stoffer v/Ola. 

Det utformes en veileder på prioriterte stoffer/ kjemisk overvåking. Norge jobber med å få praktiske tilnærminger. Powerpointfil med Norges innspill ligger under møte 16 feb på ekstranettet

6. 
Overvåkingsseminar i Osnabruck, Tyskland v/Signe.

Seminar om overvåkingsdesign og folkelig involvering skal foregå i Tyskland 5.-7.april. Invitasjon ble delt ut på møtet. Signe deltar. 
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