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Statoil strategisk partnerskapsavtale - beskrivelse av prosjekter

Tittel:

 

NetLab

Prosjektleder: 
Professor Ole Jørgen Nydal

Mål og leveranse :

Prosjektet skal resultere i kontroll av flerfaseslaboratoriet over internett.

Leveransen er programvare og dokumentasjon som muliggjør fjernkontroll av laboratoriet, f.eks. fra Statoil sine kontorer.

Aktiviteter :

Prosjektet er en delaktivitet av et større prosjekt for etablering av NetLab.

Delaktiviteten er i hovedsak rettet mot etablering av skinnekamera

Aktiviteter i NetLab:


Anskaffe og installere kontrollventiler, web kamera, skinne kamera, kontrollsystem


Etablere Labview programmoduler for NetLab


Teste systemet


Presentere og rapportere for Statoil

Budsjett:  
NOK 100.000

Tidsplan: 
31.12.2003

Organisering:

Prosjektet er en delaktivitet av et større prosjekt for etablering av NetLab.

Finansiering:  

Komponenter NTNU




NOK 250.000







Gassteknisk Senter
(70.000 utgjør gave fra Statoil)
NOK 100.000







Verksted NTNU




ikke bokført

Samarbeid / deltakere: Cyberlab AS, HiST, sommerjobb 

