1. Hva vi må ha ferdig innen 11. august for oppstart med pilot
a) Oppretting av Vortexmapper (arbeidsmapper) for studenter og lærere. Dette skjer i piloten manuelt ut fra deltakerliste Oddmund får av Tanja og Ragnhild

b) Script for oppretting av datobestemte innleveringsmapper med undermapper for studentene. Datoer for lukking av mappe må virke, i betydningen at studenten ikke kan levere mer inn i mappa. Etter innlevering og passering av datofrist, endres studentenes rettigheter fra skriverett til leserett automatisk. 
c) I sluttvurderingsmappen (den siste innleveringsmappen i studieløpet) må jukseerklæringen ligge klar. Mappen kan gjerne opprettes nær dato for sluttvurdering, men må ha dette dokumentet i seg. 
d) Søk og kopier: Siden ”Mine arbeider” må være ferdig med mulighet for oversikt over alle mappene mine (arbeidsmapper og innleveringsmapper) og innholdet (uten å måtte klikke inn i hver mappe for å se innholdet)
e) Man må kunne kopiere og flytte dokumenter mellom mapper
f) Det må være undersøkt hva som finnes av OS og browsere på PC-stuene på IMK

Til testuke må vi bla teste dette:

For web-dav støtte: 

· Løsningene må fungere både på Mac og PC siden studentene jobber på Mac på skolen og PC hjemme. + nettleserproblematikk/instruks
· ”My network places” må være mulig for studentene å opprette på UiO-PC-er/Mac-er

2. Ad. høstens videreutvikling av Vortex (parallelt med pilot)
Jfr. tidligere levert og diskutert kravspesifikasjon, fortsetter vi arbeidet med å utvikle Vortex videre til høsten for å støtte en mer ideell modell for mappevurdering. Herunder maler (refleksjonsnotat), versjonskontroll, spesielle egenskaper ved mappene (eks. dialogboks, karakter/sluttvurdering direkte på mappe), import fra Cerebrum osv.
