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FN.

Aktivitetsliste for redaksjonsgruppa:

	Sak
	Prioritet
	Omfang
	Kompetanse/

Aktuelle personer
	Når/avh. av andre prosesser. Årshjul
	Kommentar

	Generelle problemstillinger/

arbeidsoppgaver:
	
	
	
	
	

	1. Mulighet til å generere oversikt over emner med ledig kapasitet ved emneopptak
	1/2
	Sjekkes!
	Opptakskomp.
	
	Handler om å gjenbruke informasjon som ligger i FS. 
Ambisjonen er i første omgang å få generert ut en liste en gang i døgnet: ”disse emnene hadde ledig plass kl.x..”

	2. Automatisk FS-basert disiplinsortering av emner (norsk + engelsk)
	2
	
	
	
	Må kikke på eksisterende fagsorteringer: UHR har gjort en sortering. Denne bruker Apollon, Frida/kompetansekatalogen.

Må kartlegging av hva slags sortering som finnes i FS allerede.

Ikke gjort noe.

	3. Flere fellestekster/ endre dtd 
	?
	
	
	
	Teknisk og redaksjonell gjennomgang av fellestekster. Vurdere behov for fakultære fellestekster (evt. mulighet til å skrive inn info. et sted og få det "spyttet ut" på flere emner.) 

Ikke gjort noe.

	4. Forbedret integrasjon av felles informasjon på ulike nivåer 


	
	
	
	Brukertest
	Dette gjelder både horisontalt og vertikalt: 

Horisontalt: Sortering av generell informasjon og navigasjon ifb. Fellesinformasjon - saksportaler.

Vertikalt: integrering av informasjon innenfor samme tema men på forskjellig nivå. Poeng: markering av avsender?
Potensiell satsning fremover henger sammen med resultatet av en ev. brukertest.

	5. Kart over nettstedet


	1 
	
	
	
	Handler potensielt om flere ting.
1. Oversikt over nettsted som internt arbeidsverktøy for oss.

2. Oversikt over nettsted som hjelpefunksjon for studenter. Dette er meldt inn av student i studieredaksjonen. ”Hvor finner jeg informasjon om … tid og sted for eksamen”

Vi har hentet ut oversikt over filer
1: Mulig vi går videre med dette ifb. med arbeid i etterkant av ev. brukertest. 2. IA: portalene fungerer som nettstedkart. Ønsker ikke å lage nettkart. Studiestart lager en enkel bruksanvisning for nye studenter. Mulig denne gjør nytten.
Konklusjon: vi setter strek.

	Program
	
	
	
	
	

	6. Programpresentasjon:

a. Revidering av hele tilbudskonteksten: www.uio.no/studier/tilbud/  
	1
	
	IA v/ Ann Elin og Torstein. Mulig ekstern kompetanse.
	Delvis avhengig av prosess i kataloggruppa. 
Uansett: kun kapasitet til redaksjonell prosess i vår– ev. teknisk utvikling til høsten
	Knyttes til revidering av katalogen med mål om å få samsvar i form og innhold. 
Overordnet mål: Utvikling av studietilbudssidene i samsvar med annet rekrutteringsmateriale.

Konkret sak: utbedre info om studiemiljø/studentliv.

- Har tatt inn noe studielivsinfo jf. katalog på studietilbudsnettsidene: Studielivsinfo beregnet på søkere!

- Kan gjør mer, for eksempel ved ”studenter på studiet” i katalog og på web. 

Konklusjon: Vi har kun gjort små justeringer og utredning i denne runden.

Det gjenstår fortsatt en del på å få hevet og integrert studentlivsbiten på sidene. Kan for eksempel jobbe mer med bilder.
Opptakssidene er integrert med studietilbudssidene. 



	7. Programhjemmeside:
	1
	
	
	Mulig vi kan kjøre et dags-seminar på dette.

Mål: ferdig utbedring til semesterstart H04
	Tone og Frode har gått igjennom skriveveiledninger og skisser. Hovedkonklusjon: Vi gir noen gode eksempler og anbefaler bruk av generell dokumenttype heller enn å utvikle egne dokumenttyper for forskjellige elementer. 

Har diskutert kullproblematikk
Har diskutert design på sidene (bør det være mulighet for å legge inn egne overskrifter som en kan gruppere valgfrie lenker under på programhjemmesider, eller dekkes behovet ved generell dokumenttype?)
Andre diskusjonstema:
- Lenke til regelverk

- Trenger tabell

- Lenker til emner

- Trenger generelt maler for hvordan disse sidene skal utformes – kanskje fakultetsvise..
- Egen mal for side med tips for oppgaveskriving inkl. informasjon om DUO og lenke til tjenesten.

Bør beskjeddoc. nulles ut for eksempel 1.juli, med lenke til gammelt beskjeddoc?

Teknisk mangler vi tabell for å vise studieløp. Ellers bruker vi generell dokumenttype til dokumentene som er anbefalt i skriveveiledning og skisser.

Silje, Merehe og Frode har jobbet med eksempler. Har kommet et stykke på et par av områdene. Implementering gjenstår.

	8. Revidering av studieløpstabellen


	2
	
	
	
	Berører både tilbudssidene (vise struktur) og hjemmesidene (vise detaljer – anbefaling mht. gjennomføring), men trenger ikke nødvendigvis være samme løsning. 
I forbindelse med programmets hjemmeside bør det knyttes opp mot problemstillingen ”hvordan navigere fra program til emner”.

Trekke inn andre mennesker, for eksempel folk som jobber med studieveiledning/1.linje/ekstern kompetanse?

Ikke mulig å lage webredigerbar tabell i vortex, men kan løse det ved redigering i XML (alle dokumenter skal også kunne redigeres i XML (til sommeren?)

Ønsker sjekk av mulighet for å inkludere tabell på vortex-sidene. Forespørsel fra studieweb til XML.
Ikke gjort noe. 

	Emnegruppe
	??
	
	
	
	Oppdatere emnegruppepresentasjonen jfr. Forskriften
Kan løse behov for å vise semester, avdeling, sekvens. Mulig utvidelse DTD.
Ikke skjedd noe konkret. Litt samme som emnepresentasjon: avventer prosess.

	Emne
	
	
	
	
	

	9. Emnepresentasjon
a. Revidering av xml-fil 
	1
	
	Kvalitetssystemet
	
	Involverer både redaksjonelt og teknisk arbeid. 


Totalt sett er dette en ekstremt stor og sammensatt sak med mange avhengigheter. Integrasjon mellom emnepresentasjon og emnebeskrivelse berører potensielt:

a. Oppdateringsrutiner (vedtaksprosedyrer)
b. markere endringer

c. arkiv: vi har bestemt at vi ikke gjør noe nytt nå. Lager noe nytt når emnebeskrivelsene blir klar.

d. Gyldighetsperiode på doc.
e. phd: avventer kartleggingen

f. evu: avventer prioritering til vi har kartleggingen fra EVU gruppa.

g. integrering av informasjon på forskjellig nivå 

h. Utvikling av FS.

i. Emnegruppepresentasjon

j. JUS: kan ha betydning for prosessen med å få jus inkludering i løsningen

Redaksjonsgruppa får nå et utkast fra lovgruppa. Her blir krav til innhold definert. Med dette utgangspunktet vi vi forsøke å finne gode informasjonsløsninger. 
Ikke nødvendig at alle endringer og justeringer skjer samtidig. Kanskje bedre med trinnvis prosess pga. omfang. 

	10. Bedre løsning for eksamensinformasjon


	1
	
	FS-kompetanse
	
	- Mulighet for å informere om ”andre” typer vurderinger enn skoleeksamen: hjemmeeksamen, muntlig, semesteroppgaver, praksis, etc.

- Utleveringsdato/innleveringsdato med forklarende tekst.

Egen gruppe har jobbet med dette. Første versjon av utbedret eksamensdokument er på lufta. 

	11. Bedre løsning for å informere om "klonede emner" (emner med forskjellig kode/på forskjellig nivå, men med nesten samme "innhold" – bare eksamen/antall studiepoeng er forskjellig).


	2
	
	FS-kompetanse
	
	Spesifisere problemstilling
Teknisk vs. Redaksjonell

Sender bestilling til studieweb

Gjør ikke noe her nå. Behov som involverer FS-integrasjon vil bli behandlet samlet. 

	12. Oversikt over vekttallsreduksjoner/ overlapping mellom emner


	3
	
	
	
	Bør ligge i FS. Finnes felt for dette nå. Hentes ut til overlapp-feltet i emnepresentasjon. 
MN ønsker tabell for emner innenfor ett institutt.
Gjør ikke noe her nå. Behov som involverer FS-integrasjon vil bli behandlet samlet.

	13. lenke til emnet neste semester/tidligere semester
	1
	
	Må gjøres noe før mai – h04 kommer
	Torstein bør mene noe her!
	Det er fortsatt så få lenker det er snakk om (maks 3) at dette er håndterlig på emnepresentasjonene. 

På inngangsveiene er lenken til H03 fjernet. 
Har ingen ambisjoner om store endringer av inngangsveier nå. Må se av svar fra ev. brukertest. 

	14. Revidering av maler ift. Profesjonsstudiene

a. JUS

b. Odont/med


	1
	
	
	JUS/Cecilie

	Gjelder spesielt nivå under emnepresentasjon (definert som eksamensenhet), men involverer også program og emnegruppe.
Løsning utviklet for JUS ser ut til å også passe for andre profesjonsfakultet. 

Prøver en minimumsløsning nå (justert semesterside der undervisningsinformasjon er skilt ut). Mer avansert løsning på sikt dersom brukerne har problemer med å skjønne kontekst. 



	Diverse
	
	
	
	
	

	15. Forbedret beskjedsystem


	3
	
	
	
	Egen prosess. Nytt konsept: man abonnerer på beskjeder fra tavler..

	16. Koordinering mellom studiesidene og portal, studentweb og Classfronter. 


	?
	
	
	
	Portal: Ble tatt et initiativ tidligere. Uklart hva som er status. 
Classfronter: Må kikke på grenseflater
- Hva er påkrevd

- Ellers er det frivillig (skal man ha en politisk føring)



	17. Karrierekontekst, herunder hva gjør vi med karriereintervjuene? Løsrive fra program?


	3
	
	
	
	Har fått innspill fra Karrieresenteret. Ellers ikke noe fremdrift på dette området nå i vår.

	18. Utskriftsløsninger?


	2
	
	
	
	Muligheter for å hente ut oversikt over info i et visst element innenfor et institutt. Primært teknisk utfordring. Gjør ikke noe.

	19. EVU/PHD
	?
	
	
	Tidsplan?
	Avventer kartlegging.

	20. Hvordan håndtere informasjon som nå ligger i gamle studiehåndbøker som fortsatt er aktuell. 
	?
	
	
	Til programhj.side diskusjon
	Gamle studiehånbøker ligger nå en arkivkontekst. Likefullt finnes det her bl.a. fakultetsregler som fortsatt er aktuell for de som studerer etter gammel ordning.

Konkret utfordring: det har vært aktuelt med oppdateringer av reglene i studiehåndboka som følge av vedtak i fakultetsstyret.
Gjør ikke noe.
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